附件1

公路水运工程质量监督管理申请书

（质量监督机构）：

工程项目即将申请开工，按照《建设工程质量管理条例》、《公路水运工程质量监督管理规定》和《黄山市公路水运工程质量监督管理实施细则》等规定，现提交本工程项目质量监督管理有关资料，申请办理工程质量监督管理登记手续，请予以办理。

附件：　　　             工程项目质量监督管理登记表

申请单位（公章）

年  月  日

例表1

公路水运工程质量监督管理登记表

项目名称：

建设单位：      （加盖公章）

填报日期：　　  年       月      日

例表2

工程质量监督管理手续办理资料一览表

| 序号 | 资料类型 |  | 份数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 质量监督申请书 | □质量监督申请书 |  |
| 2 |  | □工程概况一览表 |  |
| 3 |  | □项目建设组织机构情况表 |  |
| 4 |  | □监理单位人员情况表 |  |
| 5 |  | □施工单位人员情况表 |  |
| 6 |  | □工地试验室审查结果和申请备案资料 |  |
| 7 | 建设程序文件 | □交通运输主管部门批复的施工图设计文件（施工图及其批复） □工程地质勘察资料及验收文件 |  |
| 8 |  | □监理合同文件 |  |
| 9 |  | □施工合同文件 |  |
| 10 | 参建单位相关资料 | □建设单位对其项目负责人、质量负责人的书面授权委托书 □建设单位现场管理机构、人员、质量保证体系等文件 |  |
| 11 |  | □勘察单位对其项目负责人、质量负责人的书面授权委托书、质量保证体系等文件 |  |
| 12 |  | □设计单位对其项目负责人、质量负责人的书面授权委托书、质量保证体系等文件 |  |
| 13 |  | □施工单位对其项目负责人、质量负责人的书面授权委托书、质量保证体系、施工组织设计等文件 |  |
| 14 |  | □监理单位对其项目负责人、质量负责人的书面授权委托书、质量保证体系、监理计划等文件 |  |
| 15 |  | □试验检测单位对其项目负责人、质量负责人的书面授权委托书、质量保证体系等文件 |  |

例表3

工程项目基本情况一览表

| 项目名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 |  |  |  |  |
| 负责人 |  |  | 电 话 |  |
| 办公室电话 |  |  | 地 址 |  |
| 工 程 概 况 |  | 必须详细填写以下内容 |  |  |
|  |  | 工程起止地点、里程 |  |  |
|  |  | 工程设计标准 |  |  |
|  |  | 工程开工时间、计划完工时间 |  |  |
|  |  | 工程总投资 |  |  |

| 标段 | 施工单位名称 | 起止桩号 |  | 中标价 | 项目经理 | 电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监理单位 | 起止桩号 |  | 监理处（组）长 |  | 电话 | 备注 |
| 设计单位 |  |  | 负责人 |  | 电话 | 备注 |

填报人：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　填表日期：  年  月  日

例表4

建设单位现场管理机构情况表

| 项目名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 |  |  |  |  |
| 姓名 | 担任职务 | 办公室电话 | 手机 | 备注（分管事项） |
|  | 项目负责人 |  |  |  |
|  | 技术负责人 |  |  |  |
|  | 总 监 |  |  |  |
|  | 总监代表 |  |  |  |
|  | 安全部部长 |  |  |  |
|  | 工程部部长 |  |  |  |
|  | ······ |  |  |  |
| 组织机构框图 |  |  |  |  |

填报人：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　填表日期：  年  月  日

例表5

工程监理机构、人员业绩登记表

第   监理处（组）                                                                   第  页 共  页

| 项目名称： |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目行业：公路工程（ ）；水运工程（ ） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位： |  |  |  |  |  |  |  |  | 企业名称： |  |  |  |  |  |  |  |
| 驻地高监： |  |  |  |  | 电话： |  |  |  | 监理标段： 起止桩号： |  |  |  |  |  |  |  |
| 办公室电话： |  |  |  |  |  |  |  |  | 邮编及地址： |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标承诺 |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际进场 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 投标拟任职务 | 姓名 | 性别 | 年龄 |  | 职称 | 监理资格证编号 （培训证） | 是否进行 执业登记 | 序 号 | 实际进场任职 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 职称 | 监理资格证编号 （培训证） | 是否进行 执业登记 |
| 人员变动情况说明及相关变更证明材料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

填报：　	 　　　     复核：    　 　  　监理处（组）长：     　　  	总监：                  填表时间：     年   月   日

例表6

各合同段施工单位主要人员情况登记表

第  页 共  页

| 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要人员到位情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标 段 | 施工单位 | 投 标 承 诺 |  |  |  |  |  |  |  |  | 实 际 进 场 |  |  |  |  |
|  |  | 担任职务 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 职称 | 聘任资格证书编号 | 是否外聘 | 担任职务 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 职称 | 聘任资格证书编号 | 是否 外聘 |
|  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 副经理 |  |  |  |  |  |  | 副经理 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 技术负责人 |  |  |  |  |  |  | 技术负责人 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 试验室工程师 |  |  |  |  |  |  | 试验工程师 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 结构工程师 |  |  |  |  |  |  | 结构工程师 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 质检工程师 |  |  |  |  |  |  | 质检工程师 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 道路工程师 |  |  |  |  |  |  | 道路工程师 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ······ |  |  |  |  |  |  | ······ |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 安全生产负责人 |  |  |  |  |  |  | 安全生产负责人 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ······ |  |  |  |  |  |  | ······ |  |  |  |  |  |  |
| 人员变动情况说明及相关变更证明材料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量自检管理体系组织框图 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

填报：	             复核：	            项目经理：	                   项目负责人：

例表7：

授权委托书

根据《公路水运工程质量监督管理规定》相关要求，兹授权我单位 ** 担任   **  项目的建设（勘察、设计、施工、监理、试验检测）单位项目负责人， ** 担任   **  项目的建设（勘察、设计、施工、监理、试验检测）单位质量负责人。对该工程项目的建设工作实施组织管理，依据国家有关法律法规及标准规范履行职责，并依法对建设合理使用年限内承担相应的质量责任。

本授权书自授权之日起生效。

| 被授权人基本情况（项目负责人） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 姓名 |  | 身份证 |  |
| 执业资格 |  | 注册执业证号 |  |
| 被授权人签字： |  |  |  |
| 被授权人基本情况（质量负责人） |  |  |  |
| 姓名 |  | 身份证 |  |
| 执业资格 |  | 注册执业证号 |  |
| 被授权人签字： |  |  |  |

授权单位（盖章）：

法定代表人（签字）：

授权日期：      年    月    日

附件2：

公路水运工程质量监督管理

受理通知书

:

根据《建设工程质量管理条例》、《公路水运工程质量监督管理规定》、《黄山市公路水运工程质量监督管理实施细则》的规定，我中心（局、站、处、支队、大队）受理　 　            工程项目的质量监督管理。

一、工程概况

二、监督管理依据

三、监督管理范围及期限

四、监督管理人员

五、监督管理主要内容

六、监督管理方式及计划

七、其他事项

质量监督机构（公章）

年   月   日

附件3：

公路水运工程质量监督管理不予受理通知书

：

你单位     年   月   日报送的《    　　　　   工程质量监督管理登记申请书》及有关文件资料收悉。经审查，

等项不符合《公路水运工程质量监督管理规定》、《黄山市公路水运工程质量监督管理实施细则》的相关要求，暂不予受理。请你单位完善相关手续后，重新办理监督管理登记申请。

质量监督机构（公章）

年   月   日

附件4

建设项目质量监督检查告知单

项目名称：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　     编号：

| 标段/驻地 |  | 受检单位 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 监督人员 |  | 检查人员 |  |
| 检查内容： |  |  |  |
| 一、主要问题及处理意见： 二、有关要求: 1.问题处理结果于 日内反馈给监督负责人； 2.各参建单位应举一反三，加强自查自纠； 受检单位负责人签名： 项目业主代表签名： 督查人员签名： 年 月 日 |  |  |  |

注：1.本表一式三份。现场管理机构、受检单位、质量监督机构各留存一份。

2.本表中“检查人员”为业主现场管理机构、总监办、驻地、中心试验室等主要参与检查人员。

3.编号统一为“项目名称（缩写拼音字母）+数字代码（001~100）”。

附件5

建设项目质量管理不良行为记录表

项目名称：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　编号：

| 标段/驻地 |  | 受检单位 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 监督人员 |  | 检查人员 |  |
| 不良行为及原因： |  |  |  |
| 处理意见： 监督负责人签名： 年 月 日 |  |  |  |
| 受检单位意见： 负责人签名： 年 月 日 |  |  |  |
| 项目业主意见： 负责人签名： 年 月 日 |  |  |  |

注：1.本表一式三份。现场管理机构、受检单位、质量监督机构各留存一份。

2.本表中“检查人员”为业主现场管理机构、总监办、驻地、中心试验室等主要参与检查人员。

3.编号统一为“项目名称（缩写拼音字母）+数字代码（001~100）”。

4.本表由质量监督机构依据相关信用评价内容填写，作为对受检单位信用评价依据。

附件6

公路水运工程交工质量核验程序及组织形式

一、交工质量核验程序：

（一）公路工程

1.施工单位完成合同约定的全部工程内容，经施工自检合格后，提出合同段交工验收申请报监理单位审查。交工验收申请应附自检评定资料和施工总结报告。

2.监理单位依据有关质量评定标准、监理独立抽检资料，对施工单位交工验收申请及其所附资料进行审查并签署意见，提交至建设单位。对合同段工程质量进行评定，出具工程质量评定报告，提交至建设单位。

3.项目交工验收前，设计单位对每个合同段工程建设内容是否满足设计要求、是否达到使用功能等方面进行综合检查和分析评价，并向建设单位出具工程设计符合性评价意见。

4.建设单位委托具有相应资质的检测机构，对每个合同段工程质量是否合格进行检测评定，出具交工验收质量检测报告。

5.项目交工验收前，质量监督机构对有关单位出具的报告材料进行审核，并结合工程实际，按照交工验收验证性检测指标，对有关质量指标进行验证性检测，出具工程交工质量核验意见。

- 6.对通过交工验收的公路工程项目合同段，建设单位应及时颁发《公路工程交工验收证书》。项目所有合同段全部验收合格后，建设单位及时完成《公路工程交工验收报告》，并提交交通运输主管部门。

（二）水运工程：

1.施工单位完成合同约定的各项内容建设完成（如有尾留工程的，尾留工程不得是主体工程，且不影响结构安全和使用功能）；依据质量检验标准以及相关规定的要求对质量自检合格，出具施工总结报告。

2.监理单位依据有关质量检验标准、监理独立抽检资料，对施工单位交工验收申请及其所附资料进行审查并签署意见，提交至建设单位。对合同段工程质量进行评估，出具工程质量评估报告。

3.设计单位对工程建设内容是否满足设计要求、是否达到使用功能等方面进行综合检查和分析评价，并向建设单位出具工程设计符合性评价意见。

4.建设单位委托具有相应资质的检测机构，对工程质量是否合格进行检测，出具《交工验收质量检测报告》。

5.建设、设计、监理、施工单位完成工程质量管理工作总结。

6.水运工程交工验收前，质量监督机构应当对建设单位提交的工程交工质量核验申请书及其附件报告材料进行审核，对有关质量指标进行验证性检测，对申请材料审核满足要求，且验证性检测结果合格工程，出具项目《工程交工质量核验意见》，明确工程是否符合交工验收条件。

二、交工质量核验组织形式

（一）公路工程若干合同段完工时间相近的，建设单位可合并组织交工验收；对分段通车的项目，建设单位可按合同约定分段组织交工验收。

（二）水运工程项目，存在统一审批，分期组织施工情况，且各施工合同段完工时间节点间隔较长，结合港口工程、航道工程建设管理规定等文件要求，对于先行施工完成的施工合同段，质量监督机构可以先行组织已完施工合同段单项（单位）工程交工质量核验，提出单项（单位）工程交工质量鉴定问题，落实相关责任单位对有关问题进行整改，复查整改结束后，结合专家意见及建设单位提交的核验有关资料，出具《单项（单位）工程交工质量核验书》。

（三）船闸、船坞等水下工程主体土建工程完工、充水前，建设单位应当组织设计、施工、监理、试验检测、运行管理等单位进行阶段验收，并邀请具体负责建设项目监督管理工作的交通运输主管部门和质量监督机构，必要时邀请地方人民政府、其他负有监督管理工作的部门或机构、专家等参加。进行水下工程实体进行检测和运行系统无水联合调试检查，核验监理单位质量评定（评估）资料、设计单位工程设计符合性评价资料和建设单位水下工程质量检测报告，提出阶段性验收意见，落实相关责任单位对有关问题进行整改，全部合格后方可进行运行系统有水联合调试。

附件7

工程质量评定（评估）报告

工程名称：

监理单位：

年  月  日

目  录

一、工程概况

二、质量检验依据

三、监理平行检测结果、核验施工自检结果

四、工程质量评定（评估）意见

五、存在问题及建议

附件8

工程设计符合性评价意见

| 项目名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设计单位 |  |  |  |  |  |
| 资质等级 |  |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 质量负责人 |  |  |
| 通讯地址 |  |  | 联系电话 |  |  |
| 设计符合性评价 | - 设计单位质量责任行为履行情况； - 本工程是否依据有关部门批文及根据勘察文件进行设计； - 本工程是否按强制性标准强制性条文进行工程设计； - 本工程是否已完成工程设计文件要求的各项内容； - 施工过程中是否发现结构方面缺陷； - 设计变更管理情况； - 其他需要说明的问题。 |  |  |  |  |
| 工程设计符合性评价结论： |  |  |  |  |  |
| 质量负责人： 年 月 日 |  |  |  | 设计单位：（公章） 年 月 日 |  |
| 项目负责人： 年 月 日 |  |  |  |  |  |
| 设计单位技术负责人： 年 月 日 |  |  |  |  |  |

附件9

公路工程交工质量核验验证性检测内容一览表

| 单位工程 | 内容 | 频率 | 不合格判定标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 路基工程 | 边坡塌方长度 | 100% | 单处塌方长度超过10m，或多处塌方累计长度超过合同段边坡长度的5% |
|  | 构造物损坏长度 |  | 单处损坏（挡土墙、坡面防护、排水设施等断裂或严重沉陷、坍塌）长度超过10m，或多处损坏累计长度超过合同段同类工程长度的5% |
| 路面工程 | 水泥砼路面破损 | 100% | 存在断板情况 |
|  | 沥青路面横向力系数SFC | 横向力系数全线逐车道连续检测，每100m输出1个检测结果 | SFC代表值小于设计值 |
|  | 沥青路面压实度 | 每标段抽10公里，每公里测1处，每处1点 | 不满足《公路工程质量检验评定标准》（JTC F80/1）要求 |
|  | 沥青路面厚度（上面层、总厚度） |  |  |
|  | 沥青路面渗水系数 |  |  |
| 桥梁工程 | 上部砼强度 | 全线特大、大桥逐座抽查，中小桥抽查总数的5%且不少于5座；抽查桥梁总跨数的20%，每跨抽查上、下部构件不少于20%，每构件强度采用回弹法测区数不少于6个 | 达不到设计强度 |
|  | 下部墩台强度 |  | 达不到设计强度 |
|  | 墩、台裂缝 |  | 超出有关标准和规范规定 |
|  | 预应力混凝土梁体裂缝 |  | 受弯构件存在梁体竖向裂缝或宽度大于0.2mm的纵向裂缝 |
|  | 钢筋混凝土梁裂缝 |  | 主筋附近存在宽度大于0.2mm竖向裂缝，或梁腹板存在宽度大于0.3mm斜向或水平向裂缝 |
|  | 拱桥墩、台的位移或沉降 | 100% | 拱桥墩、台的位移或沉降超过设计允许值 |
|  | 大桥、特大桥桥面横向力系数SFC | 全桥面逐车道连续检测，每100m输出1个检测结果 | SFC代表值小于设计值 |
| 隧道工程 | 衬砌强度 | 逐座检查，用回弹仪或超声波每座中短隧道测不少于10个测区，特长、长隧道不少于20个测区 | 达不到设计强度 |
|  | 路面涌流 | 逐座检查 | 存在涌流、沙土流出等问题 |
|  | 路面错台断裂 |  | 存在隆起，路面板明显错台、断裂 |
| 交安设施 | *反光标线逆反射系数 | 每标段抽10公里，每公里测测1处，每处测5点 | 合格率低于95% |
|  | *标线厚度 |  |  |
|  | *波形梁钢护栏梁板基底金属厚度 |  |  |
|  | *立柱壁厚 |  |  |
|  | *波形梁钢护栏横梁中心高度 |  |  |
|  | 立柱埋深 | 每标段抽10公里，每公里测1处，每处测1点 | 合格率低于80% |

说明：1、质监机构可根据项目实际，增加需要交工核验验证性检测的其他检查项目；

2、抽查应体现随机性。

附件10

水运工程交（竣）工质量核验（鉴定）不合格清单

| 序号 | 内容 |  | 适用阶段 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 交工阶段 | 竣工阶段 |
| 1 | 通用规定 | 各类水运工程整体尺度偏差超出设计和规范允许偏差值，且经设计复核影响总体使用功能 | √ |  |
| 2 |  | 码头、船闸、船坞、护岸等水工建筑物交工阶段沉降、位移整体未趋于稳定；竣工阶段在试运行期间沉降、位移存在异常突变，且经设计复核影响结构安全和使用功能。 | √ | √ |
| 3 |  | 水运工程主要承重构件混凝土强度评定达不到设计要求；主要构件抗氯离子渗透性不满足设计要求；主要构件实体钢筋保护层厚度合格率小于80%（浪溅区和水位变动区的钢筋保护层合格率小于90%），或不合格点的负偏差大于保护层厚度允许偏差的1.5倍，且未经处理或处理后未经设计单位认可的。 | √ |  |
| 4 |  | 水运工程混凝土结构存在影响使用功能、结构安全和耐久性的裂缝，裂缝宽度超过规范和设计允许限值：海水环境大气区＞0.20mm，浪溅区＞0.20mm，水位变动区＞0.25mm，水下区＞0.30mm，淡水环境水上区＞0.25mm、水位变动区＞0.25mm、水下区＞0.40mm. | √ | √ |
| 5 |  | 钢结构工程一、二级焊缝未进行探伤检验，或探伤检验结果达不到设计要求的质量等级。 | √ |  |
| 6 |  | 水工建筑物变形缝未贯通 | √ |  |
| 7 |  | 停靠船及防护设施，如橡胶护舷、护轮坎、系船柱等，未按要求设置或功能达不到要求。 | √ | √ |
| 8 | 码头工程 | 重力式或板桩码头前墙向水侧倾斜超过设计的允许值，且经设计复核影响结构安全或使用功能。 | √ | √ |
| 9 |  | 重力式码头前肩基床断面尺寸小于设计要求，高桩码头护桩结构、岸坡（含码头下部桩区）轮廓线不符合设计要求，且经设计复核影响结构安全。 | √ |  |
| 10 |  | 码头前沿在设计规定的范围内出现超深，且经设计复核影响结构安全。 | √ | √ |
| 11 |  | 钢管（板）桩防腐涂层存在缺失、剥落、开裂等，或保护电位检测不符合设计和规范要求。水位变动区或浪溅区的混凝土防腐涂层存在缺失、剥落、开裂等 | √ | √ |
| 12 |  | 重力式或板桩码头面层出现因漏砂等引起的局部塌陷 |  | √ |
| 13 |  | 混凝土桩顶局部损裂或掉角未包进桩帽或上部结构混凝土内。 | √ |  |
| 14 | 道路与堆场工程 | 混凝土路面出现断板，跑道梁和箱角梁出现断裂或宽度超过0.2mm的裂缝，或未按设计、规范要求进行处理 | √ | √ |
| 15 |  | 混凝土面层厚度平均值小于设计厚度，或面层厚度最小值比设计厚度小15mm及其以上，且经设计复核影响结构安全。 | √ |  |
| 16 |  | 跑道梁、箱角梁等标高或平整度偏差较大，经设计复核影响使用功能 | √ | √ （竣工阶段只检查标高） |
| 17 | 航道疏浚 工程 | 无备淤深度的航道疏浚工程设计底边线以内水域存在浅点，设计底边线以内水域的开挖范围不满足设计要求，开挖断面小于设计开挖断面。 | √ | √ |
| 18 |  | 有备淤深度的航道疏浚工程设计底边线以内的中部水域存在浅点。 | √ | √ |
| 19 |  | 有备淤深度的航道疏浚工程边缘水域的底质为中、硬底质时，存在浅点；边缘水域为软底质时，浅点在测图的同一断面或相邻断面的相同部位连续存在，浅点数超过该水域总测点数的2%，浅点的浅值超过规范要求。 | √ | √ |
| 20 |  | 码头前沿安全地带以外的泊位水域存在浅点；无备淤深度的港池疏浚工程设计底边线以内水域存在浅点； 有备淤深度的港池疏浚工程边缘水域的底质为中、硬底质时存在浅点。 | √ | √ |
| 21 |  | 挖岩与清渣不满足设计要求，开挖区内存在浅点，边坡陡于设计边坡。 | √ |  |
| 22 |  | 申请竣工验收的航道建设工程有尾留工程的，尾留工程为主体工程，或投资额超过工程总概算的5%。 |  | √ |
| 23 | 航道整治工程 | 航道整治建筑物整体尺度不满足设计和规范要求。 | √ | √ |
| 24 |  | 坝体（坝面）平均断面尺寸小于设计值或平均坡度陡于设计坡度 | √ |  |
| 25 |  | 竣工验收时堤坝沉降尚未稳定。 |  | √ |
| 26 |  | 炸礁的平面位置和范围不满足设计要求，航槽底部高程高出设计高程。 | √ |  |
| 27 |  | 弃渣堆填的位置、范围和高程不满足设计要求，影响航道尺度。 | √ |  |
| 28 | 防波堤及护岸工程 | 扭王字块体和四角锥体等护面块体的安装数量小于设计安放数量的95% | √ |  |
| 29 | 航标工程 | 完工后未对工程具有代表性的航区进行助航效能测试，或助航效能不满足设计要求。 | √ |  |
| 30 | 船闸工程 | 闸首、闸室、导航、靠船建筑物新增裂缝超出有关标准和规范规定，没有处理或处理方案未经设计复核确认。 |  | √ |
| 31 |  | 闸门、阀门开关3-5次，存在不能开足关严、运转件运转不灵活、门体运行不平稳、有卡阻和异常响声等现象。 | √ |  |
| 32 |  | 启闭机工作状态时存在明显震动、噪音及运转油温超出正常工作范围，启闭压力超出设计值。结构焊缝存在漏油等异常现象。 | √ |  |
| 33 |  | 闸门底枢润滑给油装置不满足要求。 | √ | √ |
| 34 |  | 急停、暂停、阀门强落、分散控制、点动操作、单项操作时存在响应不及时、不准确、可靠性差等现象。供配电强电电阻不合格。 | √ |  |
| 35 |  | 电气与控制系统运行影响设备使用功能。 |  | √ |
| 36 | 船坞工程 | 坞墙、底板变形缝存在严重渗漏水且已贯通，或构件受力钢筋存在蜂窝、空洞且深度超过钢筋保护层厚度。 | √ |  |
| 37 |  | 墙后回填土压实度控制不严，导致存在严重不均匀沉降。 | √ | √ |
| 38 |  | 坞门结构密封性不满足规范和设计要求。 | √ | √ |
| 39 |  | 电气设备、牵引设施、坞门、排灌水设备运行不满足规范和设计要求。 | √ | √ |
| 40 |  | 底板减压排水设施不满足设计要求。 | √ | √ |

说明：质监机构可根据项目实际，增加需要交工核验验证性检测或竣工复测的其他检查项目。

附件11

- 单项（单位）工程交工质量核验书

编号：

| 项目名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位工程 |  |  |  |  |  |
| 建设单位 |  |  |  | 负责人 |  |
| 设计单位 |  |  |  | 负责人 |  |
| 监理单位 |  |  |  | 负责人 |  |
| 施工单位 |  |  |  | 负责人 |  |
| 开工时间 |  | 完工时间 |  | 交工质量核验时间 |  |
| 核验意见 一、工程实体质量检测结果及评价； 二、工程观感质量评价； 三、工程内业资料核查及评价： 四、工程建设标准强制性条文符合性审查结果； 五、工程验证性检测结果； 六、工程质量核验结论。 质监机构：（公章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |

附件12

XX项目

工程交工质量核验意见

质量监督机构

XX年XX月

XX项目

工程交工质量核验意见

依据《公路水运工程质量监督管理规定》（交通运输部令2017年第28号）、《安徽省公路水运工程质量监督管理实施细则》等，质量监督机构组织对XX项目进行了交工验收质量核验，形成意见如下：

一、工程概况

二、核验依据及工作开展情况

三、核验工作

（一）材料审核

（二）核验内容

1.实体质量核验检测结果

2.外观质量核验情况

四、核验结论

依据检测机构提交的检测报告，设计单位依据检测机构提交的检测报告，设计单位提交的工程符合性评价意见，监理单位提交的工程质量评定（估）报告，结合日常监督检查情况，交工验收检测和质量核验检测所抽查的XX工程项目的检测结果，本项目满足现行公路工程技术标准、规范、规程及设计要求，满足交工验收基本条件。

综上所述，依据《公路水运工程质量监督管理规定》等规定，经审议，XX项目具备交工验收条件。

五、有关建议

附件13

XX项目

工程质量鉴定报告

质量监督机构

XX年XX月

XX项目

工程质量鉴定报告

一、工程概述

（一）项目概况

（二）项目建设组织情况

二、质量鉴定工作依据及组织情况

（一）鉴定依据

（二）鉴定组织情况

三、质量鉴定内容

（一）交工遗留问题及处理情况

（二）试运营期出现的问题及处理情况

（三）质量复测

（四）核查是否存在影响工程正常使用的质量缺陷

1.现场检查

2.简要评述

3.内业资料检查

4.现场检查评价意见（分专业写）

（五）工程质量用户满意度调查情况

（六）重大质量问题专家咨询论证情况（必要时）

四、质量鉴定结论

综上所述，依据《公路水运工程质量监督管理规定》等规定，经鉴定，XX项目竣工验收质量等级为合格。

五、有关建议

六、附件

XX年XX月

附件14

公路工程竣工质量鉴定复测内容一览表

| 单位 工程 | 分部工程 | 检测内容 |  |  | 检测频率 | 检测设备 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 路面 工程 | 路面 面层 | 路面弯沉 |  |  | 以每半幅每公里为评定单元，每评定单元检测不少于40点，各车道交替检测 | 路面自动弯沉仪 |
|  |  | 路面车辙 |  |  | 全线逐车道连续检测，每500m输出1个检测结果，合格率按合同段统计 | 激光断面仪 |
|  |  | 砼路面 相邻板高差 |  |  | 胀缝每条测3点 | 尺量 |
|  |  | 平整度 |  |  | 全线逐车道连续检测，每100m输出1个IRI，合格率按合同段统计。 | 激光断面仪 |
|  |  | 路 面 抗 滑 | 横向力系数 |  | 全线逐车道连续检测，每500m输出1个检测结果 | 横向力系数测试车 |
|  |  |  | 构造深度 |  | 全线逐车道连续检测，每500m输出1个检测结果 | 激光断面仪 |
|  |  |  | 摆式摩擦系数 |  | 双车道每公里1处，每处1点 | 摆式摩擦系数测定仪 |
| 桥梁 工程 | 桥面系 | 桥面平整度 |  |  | 每联≤100m，用3m直尺测3处，每处连续检测3尺；每联＞100m时，逐车道连续检测，每100m输出1个检测结果 | 3m直尺、 激光断面仪 |
|  |  | 桥面抗滑（大桥、特大桥） |  | 横向力系数 | 半幅每200m测1处 | 横向力系数测试车 |
|  |  |  |  | 摩擦 系数 |  | 摆式摩擦系数测试仪 |
|  |  |  |  | 构造 深度 |  | 激光断面仪、电动铺砂仪、手动铺砂仪 |

公路工程竣工质量鉴定“一票否决项”

| 单位 工程 | 内容 | 频率 | 不合格判定标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 路基工程 | 边坡塌方长度 | 100% | 单处塌方长度超过10m，或多处塌方累计超过合同段边坡长度的5% |
|  | 构造物损坏长度 |  | 单处损坏（挡土墙、坡面防护、排水设施等断裂或严重沉陷、坍塌）长度超过10m，或多处损坏累计长度超过合同段同类工程长度的5% |
| 路面工程 | 沥青路面横向力系数(SFC) | 全线逐车道 连续检测 | 代表值小于40 |
|  | 沥青路面破损 | 100% | 深度10mm以上的车辙累计长度超过被检车道长度5%，或15mm以上车辙连续长度超过300m；纵向裂缝（含已处理）累计长度超过被检路段总长10%，或连续长度超100m；坑槽、松散、泛油、拥包等病害，累计超过被检路段面积的0.4% |
|  | 水泥砼路面破损 |  | 裂缝和板角断裂的破损面积超过合同段被检路段面积的0.8%，或单车道连续破损面积超过375m2 |
| 桥梁工程 | 墩、台裂缝 | 针对交工验证性检测的问题进行复测 | 超出有关标准和规范规定 |
|  | 预应力混凝土梁体裂缝 |  | 存在梁体竖向裂缝或宽度大于0.2mm的纵向裂缝 |
|  | 钢筋混凝土梁裂缝 |  | 主筋附近存在宽度大于0.2mm竖向裂缝，或梁腹板存在宽度大于0.3mm斜向或水平向裂缝 |
|  | 拱桥墩、台的位移或沉降 | 100% | 拱桥墩、台的位移或沉降超过设计允许值 |
| 隧道工程 | 路面涌流 | 逐座检查 | 存在涌流、沙土流出等问题 |
|  | 路面错台断裂 |  | 存在隆起，路面板明显错台、断裂 |

说明：①质监机构可根据项目实际，增加需要复测的其他检查项目；

②抽查应体现随机性；

③结合交工核验检测发现的问题针对性重点复测。

附件15

XX项目

工程质量监督管理工作报告

质量监督机构

XX年XX月

工程质量监督管理工作报告

一、工程质量监督机构及依据

（一）监督单位名称

（二）监督负责人

（三）监督依据

二、工程基本情况

（一）工程规模、主要技术指标

（二）开工、完工日期

（三）建设、设计、施工单位、监理单位、检测单位

建设单位名称、负责人

各设计单位名称、负责人

各施工单位名称和资质等级、项目经理名单和资格证书及编号

各分包单位名称和资质等级、项目经理名单和资格证书及编号

各监理单位名称和资质等级、总监理工程师、总监理工程师代表、高级驻地监理工程师名单和资格证书及编号

三、基本建设程序执行情况

基本建设程序审批机关、批准文号和批准设计（可用表格方式）

（一）工程可行性研究报告

（二）初步设计

（三）施工图设计

（四）土地征用

（五）施工监理招标投标（重点是程序性监督的内容、评标专家名单）

（六）施工招标投标（视质监机构工作权限编写）

（七）开工报告

四、施工过程监督工作完成情况

（一）监督工作程序（监督登记、落实监督人员、编制工作计划、监督通知书等）

（二）监督工作方法（监督检查人员、检查仪器设备、检查频率、历时、检查工作重点）

（三）监督工作效果（检查次数、各次检查中的质量情况及结果简述、发现的主要问题及处理情况）

（四）历次监督抽查质量情况及抽检结果汇总（表格方式）

五、对工程建设各行为主体质量行为（工作）评价要点

（一）建设单位（项目法人）质量行为要点性评价

（二）设计单位质量行为要点性评价（主要针对现场）

（三）监理单位质量行为要点性评价

（四）施工单位质量行为要点性评价

（以上内容重点放在质量保证体系、从业人员资格和素质、设备配置、执行国家法律法规标准规范、企业内部管理等方面）

六、交工验收质量检验评定及质量缺陷处理

（一）交工验收质量检验工作（检验依据、检验方法、检验项目及完成成果）

（二）交工验收中提出的主要缺陷及要求

（三）缺陷维修期内对质量缺陷的处理完成情况

七、工作质量评定意见

（一）建设项目总体质量意见（质量评分及等级、对交工验收质量评定意见的修正调整）

（二）各合同段质量鉴定意见（注明调整质量意见的合同段）

八、问题与建议

附件16

XX项目

工程质量用户满意度调查报告

调查单位

XX年XX月

XX项目工程质量用户满意度调查报告

一、工程概况

二、使用对象对工程质量的满意度调查统计结果

三、工程质量与使用功能不满意问题及原因

四、问题改进措施

五、督促相关责任单位，跟踪衡量改进效果

附件17

参建单位工作综合评价等级证书

证书编号：

| 工程名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 |  |  |  |
| 承担工程的内容： |  |  |  |
| 开工时间 |  | 竣工验收 质量评分 |  |
| 竣工时间 |  | 竣工验收 评价等级 |  |
| 质监机构负责人： 盖章 年 月 日 |  |  |  |

注：1.项目参建单位包括建设单位、设计单位、监理单位、施工单位；

2.竣工验收完成时，项目质量监督机构分别对项目各参建单位填写工作综合评价等级证书；

3.竣工验收结论根据对各参建单位工作综合评价结果填写综合评价评语（包括评分和评价等级）